PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE — SOMENTE LEITURA

Metallo Colaborador + REP-P · Marcos 0, 1A e prévia 1B

Data do parecer: 26/09/2026 · Pacote: Metallo-SuperGrok-Marcos-0-1A-1B-20260926.zip · Manifesto SHA-256: 361 arquivos, 0 divergências

Método. Análise adversarial de fontes, SQL, configurações sanitizadas, relatórios e JSON de evidência. Nenhum script, migration, container, API, conta ou arquivo do pacote foi executado ou alterado nesta auditoria. Hipóteses sem prova dinâmica estão marcadas como tal.

# 1. Resumo executivo

O pacote não sustenta a frase “tudo passou”. Sustenta, com evidência local, um gate funcional de identidade 1A em laboratório descartável, isolamento de publicação A neste host, e uma prévia 1B apenas visual. A suíte Web da Gestão está 63/67. Nada disto autoriza implantação remota, ponto oficial ou avanço funcional do Colaborador.

Tentei refutar o isolamento João↔Maria, o vazamento de ASO/CPF, a equivalência da baseline e o isolamento A. Não encontrei caminho concreto João→Maria ou Maria→João nas superfícies REST/RPC/Edge exercitadas no laboratório após a migration 1A. Também não encontrei prova de que a prévia visual, com as flags usadas, alcance o Supabase remoto. Encontrei asserções permissivas, classes de ataque não exercitadas, residual de revogação se a Edge for contornada, deriva Gestão não commitada, e documentos históricos em contradição.

### Veredito resumido

| Alvo | Veredito | Condição |
| --- | --- | --- |
| Marco 0 técnico | Mantido fechado tecnicamente | Sem atestado legal REP-P; AFD/AEJ/ICP/restore integral fora deste marco |
| 1A laboratório | Gate funcional local aceitável após confronto | Não é encerramento de produto nem de remoto; lacunas A-02/A-03 agendadas |
| 1A remoto | Não encerrar · não implantar | Catálogo compartilhado ainda é Gestão pré-1A |
| Rede A | Aceito neste host | Bind loopback comprovado; sem 2ª máquina física |
| Prévia 1B | Aceita como visual | Flags visuais; script Auth local não executar |
| Web Gestão | 63/67 · backlog | Não mistura com gate 1A |

Recomendação ao responsável: confrontar este parecer, corrigir a contradição documental A-08, registrar A-02 e A-03 como provas pendentes (não como incidentes abertos de identidade), e só então declarar 1A laboratorialmente encerrado no sentido estreito de “fundação local + isolamento A neste computador”. Não publicar, não aplicar migration no remoto, não ligar a prévia Auth, não iniciar ponto.

# 2. Tabela-resumo dos achados

| ID | Sev. | Status | Título |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Alta | Confirmado | 1A e revogação Auth existem só no laboratório; remoto permanece Gestão pré-1A |
| A-02 | Média | Lacuna | 194 checks não cobrem escrita REST, GraphQL nem Storage |
| A-03 | Média | Lacuna | Falha parcial Auth após SQL de revogação não foi injetada |
| A-04 | Baixa | Lacuna | Asserção de site_dashboard e manipulação de ID são permissivas |
| A-05 | Informativa | Confirmado | Isolamento A é bind de loopback neste host, não perímetro de LAN física |
| A-06 | Média | Confirmado | Quatro falhas Web são reais; três vêm de fontes Gestão ≠ HEAD, uma já commitada |
| A-07 | Baixa | Confirmado | Prévia 1B visual está isolada por flag; caminho Auth local permanece no mesmo binário |
| A-08 | Baixa | Confirmado | Documentos históricos contradizem o relatório 28 no fechamento de rede |
| A-09 | Média | Confirmado | create-employee e admin-invite-user seguem provisionando collaborator ativo da Gestão |
| A-10 | Média | Confirmado | ASO permanece em epi_employees; DTO e REST locais não o expuseram |
| A-11 | Informativa | Confirmado | HTTP 300 em create_team_admin e set_updated_at 404 foram aceitos sem executar o corpo |
| A-12 | Baixa | Hipótese | delete-employee administrativo vs FK ON DELETE RESTRICT da identidade |
| A-13 | Baixa | Confirmado | my_employee_profile exige equipe ativa; token antigo ainda autentica o gateway |
| A-14 | Média | Confirmado | Identidade civil, dual control, AFD/AEJ/ICP e restore integral permanecem fora de 1A |

# 3. Achados detalhados

## A-01 — 1A e revogação Auth existem só no laboratório; remoto permanece Gestão pré-1A

| Severidade | Alta |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | comparacao-laboratorio-post1a.json (only_local: private.employee_* + 9 funções); 26_LABORATORIO §Decisão; 28 §Identidade |
| Precondições | Acesso ao Supabase compartilhado sem a migration 20260925120000 e sem a Edge revoke-portal-account implantada. |
| Caminho de ataque ou falha | Conta authenticated remota ainda pode chamar stock_team/employee_work_team com UUID arbitrário (corpo remoto sem guarda is_portal_account). Não há my_employee_profile nem vínculo 1A no remoto. create-employee/admin-invite-user remotos continuam ativando perfil Gestão. |
| Evidência / contraprova | Pós-1A: 3 relações, 24 colunas, 9 funções e 2 corpos (stock_team, employee_work_team) só locais. Pacote declara zero mutações remotas nesta rodada. Manifesto SHA-256 361/361 conferido. |
| Impacto | Qualquer ‘fechamento 1A’ não se estende ao projeto compartilhado. Reutilizar o remoto como portal pessoal reproduziria o achado 1 original. |
| Correção mínima | Não aplicar 1A no remoto neste parecer. Plano próprio de implantação: migration + Edge de revogação + testes João/Maria no destino isolado, depois no compartilhado. |
| Teste de aceitação | Catálogo remoto passa a listar os três objetos private e as RPCs 1A; João/Maria remotos isolados; helpers com guarda. |

## A-02 — 194 checks não cobrem escrita REST, GraphQL nem Storage

| Severidade | Média |
| --- | --- |
| Status | Lacuna |
| Arquivo / chave | executar-provas-reais.mjs L169–247; resultado-provas-reais.json table_matrix/rpc_matrix; schemas-expostos-*.json |
| Precondições | JWT de portal válido; GRANT de tabela a authenticated; schema graphql_public exposto (PGRST106). |
| Caminho de ataque ou falha | As 60 leituras usam GET select=*&limit=100. Não há POST/PATCH/DELETE REST. graphql_public aceito em ambos os ambientes (HTTP 404 só porque teams não existe ali). Storage: zero buckets. |
| Evidência / contraprova | rpc_matrix=43; table_matrix=60 apenas GET. Fingerprint MD5 só após RPCs dummy, não após escrita REST. Inventário 25 admite Storage vazio. |
| Impacto | Isolamento de leitura está comprovado; isolamento de mutação REST/GraphQL é inferido das policies e das RPCs, não exercitado na mesma classe de prova. |
| Correção mínima | Acrescentar matriz negativa: PATCH/POST/DELETE nas 30 tabelas públicas + POST /graphql/v1 com o mesmo JWT, esperando 401/403/0 linhas afetadas. |
| Teste de aceitação | Relatório com status/corpo de cada escrita e de uma query GraphQL equivalente a epi_employees{aso_expiry_date}. |

## A-03 — Falha parcial Auth após SQL de revogação não foi injetada

| Severidade | Média |
| --- | --- |
| Status | Lacuna |
| Arquivo / chave | revoke-portal-account/index.ts L38–45; admin_revoke_employee_identity L258–266; 28 §Identidade |
| Precondições | Admin ativo chama a Edge; RPC SQL conclui; PUT /auth/v1/admin/users/{id} com ban_duration falha (rede, 5xx, chave). |
| Caminho de ataque ou falha | Código devolve HTTP 502 auth_ban_pending. Retry idempotente com o mesmo motivo existe. Sem ensaio, não se sabe se o operador marca desligamento concluído, se o access token segue em outras superfícies, nem se retry com motivo diferente quebra (active_identity_not_found). |
| Evidência / contraprova | resultado-provas-reais: revogação 200, retry 200 sem novo audit, refresh/login 400. Comentário explícito no relatório 26: falha Auth não ensaiada. Prova anterior (resultado-revogacao-antes-correcao.json) mostrava refresh/login vivos só com SQL. |
| Impacto | Desligamento ‘completo’ depende da Edge. Chamar só a RPC pública deixa sessão Auth viva — residual do achado 4. |
| Correção mínima | Ensaio obrigatório: abortar o PUT de ban após SQL; verificar 502; DTO vazio; refresh ainda possível; retry conclui ban. Proibir UI que chame só a RPC. |
| Teste de aceitação | Log 502 + retry 200 + refresh 400 após a segunda chamada; motivo diferente em identidade já revogada permanece erro controlado. |

## A-04 — Asserção de site_dashboard e manipulação de ID são permissivas

| Severidade | Baixa |
| --- | --- |
| Status | Lacuna |
| Arquivo / chave | executar-provas-reais.mjs L236–250; unify_existing_operations.sql L330–354; resultado-provas-reais.json |
| Precondições | João autenticado chama site_dashboard() e my_employee_profile com p_employee_id=Maria. |
| Caminho de ataque ou falha | site_dashboard é SECURITY INVOKER e agrega obras, estoque, funcionários e alerta de ASO se admin. O teste aceita HTTP 200 desde que o JSON não contenha o UUID de Maria — não exige arrays vazios. Extra arg na RPC pessoal resultou HTTP 404 (PGRST202), guarda de roteamento PostgREST, não do SQL. |
| Evidência / contraprova | Portal RPC site_dashboard() HTTP 200; Manipulação de ID HTTP 404. Leituras REST de epi_employees/teams = 0 linhas, o que torna vazamento via invoker improvável, mas não medido no corpo do dashboard. |
| Impacto | Não refuta o isolamento; enfraquece a afirmação de cobertura ‘exaustiva’ das 194. |
| Correção mínima | Asserir works/teams/employees/alerts = []. Tratar 404 de argumento extra como limite PostgREST, não como guarda SQL. |
| Teste de aceitação | JSON do dashboard com chaves presentes e arrays vazios; corpo de my_employee_profile sem parâmetro documentado. |

## A-05 — Isolamento A é bind de loopback neste host, não perímetro de LAN física

| Severidade | Informativa |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | rede-depois.json; docker-settings-depois.json PortBindingBehavior=local-only-port-binding; estado-final.json; 28 §Rede |
| Precondições | Docker Desktop 4.92.0 com Localhost only; cinco portas publicadas. |
| Caminho de ataque ou falha | Listeners e bindings só 127.0.0.1/::1; Ethernet IPv4 e IPv6 globais ECONNREFUSED; sonda em outra rede Docker com controle positivo. Sem segunda máquina física, sem Internet, sem host.docker.internal, sem invasor admin do Docker. |
| Evidência / contraprova | 8/8 no JSON; guarda-inicio.txt bloqueou partida antes da opção; após stop, zero listeners 54320–54329. Prévia visual permaneceu em 127.0.0.1:3101. |
| Impacto | A é sustentável para este computador. Processo local privilegiado e outro host físico continuam fora do envelope da prova. |
| Correção mínima | Manter a guarda de início. Se o envelope exigir LAN, repetir de um segundo equipamento. Não tratar firewall como prova A. |
| Teste de aceitação | passed=true em rede-depois.json + estado-final.json após cada mudança de Desktop/CLI. |

## A-06 — Quatro falhas Web são reais; três vêm de fontes Gestão ≠ HEAD, uma já commitada

| Severidade | Média |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | proveniencia-web.json; web-antes.json; web-final.json; web-controle-head.json 14/15; gestao-diff-preexistente.patch |
| Precondições | Checkout fotografado no manifesto, HEAD eadd1f8… |
| Caminho de ataque ou falha | obras-telas não acha ‘Registrar consumo diário’ / rótulo de equipe (StockWorkspace/movement). paridade-actions espera update_equipment_admin_v2 e a ação chama replace_rented_equipment. typography: font-size 12px em globals.css. |
| Evidência / contraprova | Hashes: testes = HEAD; obras-pedidos.tsx, substituir-locado.ts e globals.css ≠ HEAD e inalterados ‘nesta rodada’. Controle HEAD: só tipografia falha. replace_rented_equipment ausente dos catálogos pre/post1a (0 hits) — a ação local aponta RPC que o laboratório/remoto reconstruído não tem. |
| Impacto | Não é regressão do código 1A/1B. Quebra cobertura de permissões/idempotência de obras e contrato de locado da Gestão. Não bloqueia identidade 1A. |
| Correção mínima | Backlog Gestão: alinhar testes à tela nova ou restaurar contrato; validar replace_rented_equipment no SQL efetivo; corrigir 12px com prévia. |
| Teste de aceitação | Os quatro casos passam ou ficam explicitamente aceitos pela Gestão com dono e prazo, sem contar como gate 1A. |

## A-07 — Prévia 1B visual está isolada por flag; caminho Auth local permanece no mesmo binário

| Severidade | Baixa |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | page.tsx L11–17; colaborador-app.tsx L10–32; proxy.ts L7–9; iniciar-previa-1b.ps1; iniciar-previa-visual-1b.ps1 |
| Precondições | METALLO_COLABORADOR_VISUAL_PREVIEW=1 (usado) ou METALLO_COLABORADOR_PREVIEW=1 (script preparado). |
| Caminho de ataque ou falha | Visual: demo=true, createClient não é chamado, João sintético, LAB_URL hardcoded 127.0.0.1:54321 no modo Auth. Proxy ignora updateSession em /colaborador. Sem as flags, notFound(). Script Auth usaria ANON_KEY do laboratório local, não o remoto, se alguém o executar. |
| Evidência / contraprova | Teste ‘prévia visual… sem consultar Auth ou RPC’ 9/9 mocks. estado-final: listener 127.0.0.1:3101. Pacote pede para não executar o script Auth. |
| Impacto | Não há caminho estático da prévia visual ao Supabase remoto. Há caminho funcional local se a flag Auth for ligada. Bypass do proxy é intencional e aceitável só enquanto a rota estiver gated. |
| Correção mínima | Não ligar METALLO_COLABORADOR_PREVIEW até o confronto. Em produção, flags off. Distinguir selo visual de telas Auth. |
| Teste de aceitação | Rotas /colaborador/* = 404 sem flag; modo visual sem fetch Auth; modo Auth só contra 127.0.0.1. |

## A-08 — Documentos históricos contradizem o relatório 28 no fechamento de rede

| Severidade | Baixa |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | 24_TRATAMENTO_AUDITORIA_SUPERGROK_MARCO_0.md L106–108 vs L1–3 e vs 28 |
| Precondições | Leitor usa o doc 24 como decisão vigente. |
| Caminho de ataque ou falha | O parágrafo final de 24 ainda diz ‘FECHAMENTO FORMAL PENDENTE DA REDE’ e ‘restrição de portas ainda não está comprovadamente mitigada’, enquanto o cabeçalho do mesmo arquivo e o doc 28 declaram isolamento A comprovado. |
| Evidência / contraprova | Texto citado no final de 24; evidências de rede em auditoria-final/ são posteriores. |
| Impacto | Risco de processo: revisor pode reabrir rede ou, no extremo oposto, ignorar limites reais da prova A. |
| Correção mínima | Marcar o parágrafo final de 24 como histórico superado pelo 28, ou removê-lo. |
| Teste de aceitação | Um único parágrafo de decisão vigente, apontando ao 28. |

## A-09 — create-employee e admin-invite-user seguem provisionando collaborator ativo da Gestão

| Severidade | Média |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | create-employee/index.ts L58–136; admin-invite-user/index.ts L57–106; migration 1A L119–135 e L168–184 |
| Precondições | Admin Gestão ativo; Edge servida (lab ou remoto). |
| Caminho de ataque ou falha | Ambas criam Auth e põem profiles.active=true com role collaborator¦leader¦admin. Não gravam metallo_account_type=employee_portal. admin_register_portal_account recusa conta sem marcador e com perfil ativo. Trigger impede ativar perfil de conta já registrada no portal. |
| Evidência / contraprova | 194: João 403 nas quatro Edges. Fluxo de portal no executor usa Admin API + marcador + RPC, não create-employee. |
| Impacto | Reaproveitar as Edges da Gestão como ‘alta de colaborador pessoal’ reabre o achado 2. No remoto isso ainda é o único provisionamento existente. |
| Correção mínima | Manter Edges da Gestão intocadas no remoto por agora. Provisionamento portal só por fluxo servidor dedicado, já exigido pelo SQL. |
| Teste de aceitação | Tentativa de registrar conta criada por create-employee como portal falha com dedicated_portal_account_required. |

## A-10 — ASO permanece em epi_employees; DTO e REST locais não o expuseram

| Severidade | Média |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | migration 1A my_employee_profile L280–290; executar-provas-reais.mjs L164–166; site_dashboard L351 |
| Precondições | Linha epi_employees com aso_*; conta portal ou futura policy ampla. |
| Caminho de ataque ou falha | REST select aso_* João/Maria: HTTP 200 e 0 linhas. DTO sem as chaves. Alerta ASO no dashboard só se is_active_admin(). Risco residual: SELECT * futuro ou policy operacional reaberta para a conta pessoal. |
| Evidência / contraprova | Sem ASO no DTO (3 contas). Contraprova do achado 3 original permanece: collaborator sozinho não lia ASO; epi_employees_read exige can_operate. |
| Impacto | Não há vazamento comprovado no lab 1A. Segregação SST ainda é dívida de desenho antes de módulos pessoais sobre a mesma tabela. |
| Correção mínima | Não criar API pessoal com SELECT * em epi_employees. Separar saúde antes de EPI pessoal. |
| Teste de aceitação | Qualquer rota pessoal futura com lista explícita de colunas sem ASO/CPF, coberta por teste REST. |

## A-11 — HTTP 300 em create_team_admin e set_updated_at 404 foram aceitos sem executar o corpo

| Severidade | Informativa |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | resultado-provas-reais.json rpc_matrix; executar-provas-reais.mjs L237–240 |
| Precondições | PostgREST com sobrecarga de create_team_admin; set_updated_at é trigger. |
| Caminho de ataque ou falha | A sobrecarga de 2 args devolve PGRST203 HTTP 300 e conta como pass. A de 3 args devolveu admin_required. Trigger não é rota. |
| Evidência / contraprova | Histogram rpc: 30×P0001, 5×42501, 1×300, 1×404, 6×200. |
| Impacto | Não é falha de segurança; é limite declarado de cobertura, coerente com o relatório 26. |
| Correção mínima | Chamar a assinatura não ambígua (já feita) e não somar a de 2 args como ‘RPC exercitada’. |
| Teste de aceitação | Inventário distingue ‘executada’ vs ‘somente roteamento’. |

## A-12 — delete-employee administrativo vs FK ON DELETE RESTRICT da identidade

| Severidade | Baixa |
| --- | --- |
| Status | Hipótese |
| Arquivo / chave | delete-employee/index.ts L17–20; migration 1A L5–15 |
| Precondições | Admin chama delete-employee com user_id de conta portal que já tem linha em employee_identity/portal_accounts. |
| Caminho de ataque ou falha | A Edge tenta auth.admin.deleteUser. FKs são ON DELETE RESTRICT. Resultado esperado: falha Auth ou usuário Auth apagado com identidade órfã, conforme ordem interna do Auth. Não ensaiado nas 194 (só 403 para João e 401 para token banido). |
| Evidência / contraprova | Fonte da Edge não consulta private.employee_identity. Comentário no inventário 25: ‘futura FK impede apagar histórico’ — é hipótese operacional, não prova. |
| Impacto | Risco de inconsistência admin/histórico, não de João ler Maria. |
| Correção mínima | Ensaio: delete-employee em conta vinculada deve falhar de forma fechada ou revogar 1A antes de apagar Auth. |
| Teste de aceitação | Resposta controlada; identidade e audit intactos. |

## A-13 — my_employee_profile exige equipe ativa; token antigo ainda autentica o gateway

| Severidade | Baixa |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | migration 1A L284–290; resultado-provas-reais (token antigo → DTO vazio HTTP 200) |
| Precondições | Vínculo ativo e team/employee inativos; ou identidade revogada com access token ainda não expirado. |
| Caminho de ataque ou falha | DTO some se team.active é falso (join). Token banido ainda chega ao PostgREST até exp; DTO vazio e RPCs administrativas 403/400. Refresh e novo login 400 após ban. |
| Evidência / contraprova | ‘Token antigo perde acesso pessoal imediato’ HTTP 200 length=0. Docs 19 já descreviam access token residual. |
| Impacto | Trabalhador sem equipe some do portal sem revogação formal. Superfícies não inventariadas poderiam honrar o JWT até exp — mitigado nas 30 tabelas + 43 RPCs + 4 Edges locais. |
| Correção mínima | Definir regra de desligamento/troca de equipe. Continuar inventariando rotas novas. |
| Teste de aceitação | Caso de equipe inativa documentado e testado; lista de rotas atualizada a cada função nova. |

## A-14 — Identidade civil, dual control, AFD/AEJ/ICP e restore integral permanecem fora de 1A

| Severidade | Média |
| --- | --- |
| Status | Confirmado |
| Arquivo / chave | 19 §Associação; CONTRATO_GESTAO_REP_P.md; MATRIZ_DE_CONFORMIDADE_REP_P.md; ensaio-restauracao-sintetica.test.mjs |
| Precondições | Produto apresentado como REP-P ou conta pessoal em produção. |
| Caminho de ataque ou falha | verification_method é alegação do operador. Sem CPF no vínculo. Restore só PGlite. AFD/AEJ/ICP/INPI não iniciados. Decisão de recontratação pendente. |
| Evidência / contraprova | Matriz e docs 22/14 classificam itens como não iniciados. Relatório 28 não alega conformidade legal. |
| Impacto | Não bloqueia o gate técnico local 1A. Bloqueia qualquer atestado legal ou operação oficial de ponto. |
| Correção mínima | Encaminhar aos marcos próprios. Não gerar artefatos simulados para ‘fechar’ estes itens. |
| Teste de aceitação | Fora do escopo 1A; checklist legal só quando o marco correspondente existir. |

# 4. (a) Confronto dos 17 achados anteriores

Severidades abaixo são as originais. A classificação “válido na época” do doc 24 foi reavaliada; não foi herdada automaticamente.

| Nº | Original | Confronto 26/09 | Decisão agora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | collaborator lê cruzado | No lab, perfil portal inativo + trigger + DTO próprio; 30 tabelas GET sem linhas alheias; profiles só a própria. Remoto inalterado. | Válido na época; mitigado no lab; aberto no remoto (A-01) |
| 2 | create-employee sem identidade | Edges Gestão intactas (A-09). Provisionamento 1A no executor é Admin API + marcador + RPC, não create-employee. | Válido como residual de Gestão; portal local não usa esse fluxo |
| 3 | ASO em epi_employees | DTO e REST não expuseram ASO. Coluna permanece (A-10). | Parcialmente válido; sem vazamento lab; dívida de desenho |
| 4 | Revogação sem Auth | Edge lab faz SQL+ban; token perde DTO; refresh/login 400; retry idempotente. Falha Auth não injetada (A-03). RPC direta ainda não bane. | Válido; mitigado no fluxo Edge lab; residual se a RPC for usada sozinha |
| 5 | Associação civil | UUID+nome+matrícula no SQL. verification_method segue alegação. Recontratação pendente (A-14). | Parcialmente válido; suficiente p/ 1A técnico, não p/ identidade trabalhista |
| 6 | Helpers UUID arbitrário | Corpos locais com is_portal_account; João recebe null. Remoto sem guarda. | Válido; resolvido no lab; aberto no remoto |
| 7 | run_site_operation p/ ponto | Portal: authentication_required. Ponto inexistente. | Válido só como risco de reutilização futura |
| 8 | Histórico mutável Gestão | RPCs admin_* recusadas ao portal (admin_required). Originais REP-P inexistentes. | Válido como fronteira de domínio; não é bug 1A |
| 9 | Migrations divergentes | Pré-1A: 31 relações/274 colunas/70 policies/57 funções/420 grants públicos iguais; 0 corpos diferentes. Schemas infra e 2 FKs Auth (MFA/SCIM) só remotas. Comparador limita-se a public/private. | Válido e agora delimitado: baseline de aplicação reproduzida; infra Auth não idêntica |
| 10 | Contrato entre projetos | Documento existe; integração não implementada. | Válido como pendência futura |
| 11 | Restore real | Só ensaio PGlite. Fora do gate 1A. | Válido futuro; informativo agora |
| 12 | SECURITY DEFINER tentável | 43 assinaturas com JWT João; 30 negadas por guarda nomeada; helpers null/false; fingerprint sem mudança. site_dashboard 200 (A-04). replace_rented_equipment nem está no catálogo lab/remoto. | Parcialmente válido; superfície lab exercitada com lacunas A-02/A-04/A-11 |
| 13 | Offline/GPS/replay | Fora de 1A; ponto inexistente. | Requisito futuro |
| 14 | AFD/AEJ/ICP/INPI | Não iniciados. Não bloqueia Marco 0 técnico. | Gate futuro (A-14) |
| 15 | LGPD/RIPD/BYOD | Sem coleta real de ponto/GPS/foto. | Processo futuro |
| 16 | Ameaça interna admin | Admin 1A é single control. Dual control ausente. | Risco arquitetural futuro; não exploração lab |
| 17 | Testes superestimavam | TODO PGlite sumiram; 194 reais existem. 194 ≠ cobertura total (A-02, A-03, A-04, A-11). | Válido na época; parcialmente corrigido; não aceitar 194 como exaustivo |

# 5. (b) Análise das quatro falhas Web

web-antes.json e web-final.json: 63/67, as mesmas quatro falhas, zero pending. Conclusão do pacote (“preexistente neste checkout, independente desta rodada”) é sustentada para a rodada 1A/1B, com o reparo: três implementações não estão no HEAD. Não se pode dizer que “já estavam commitadas”.

| Falha | Causa no checkout | HEAD | Gate 1A? |
| --- | --- | --- | --- |
| obras-telas direitos/alertas | Texto ‘Registrar consumo diário’ ausente; StockWorkspace/modo movement. Teste aborta antes das asserções de permissão. | Passa no HEAD; fonte obras-pedidos.tsx ≠ HEAD | Não. Backlog Gestão. Permissões de UI desta tela ficam sem prova. |
| obras-telas idempotência | Rótulo ‘Equipe que está executando o serviço’ ausente. Nenhum POST ocorreu. | Passa no HEAD; mesma fonte ≠ HEAD | Não. Não prova que idempotência quebrou; prova que o teste não exercita a tela atual. |
| paridade-actions locado | Ação chama replace_rented_equipment; teste espera update_equipment_admin_v2. Função nova ausente dos catálogos pre/post1a. | Passa no HEAD; substituir-locado.ts ≠ HEAD | Não. Contrato Gestão divergente inclusive do SQL lab/remoto. |
| typography 12px | globals.css contém font-size 12px (donut legend). | Também falha no HEAD eadd1f8 | Não. Acessibilidade Gestão já commitada. |

Os três arquivos de teste são byte-a-byte iguais ao HEAD. Nenhuma expectativa foi enfraquecida. Tipografia é o único defeito commitado. As outras três são deriva local da Gestão presente no checkout fotografado pelo manifesto, anterior a esta rodada segundo hashes “unchanged_this_round”.

# 6. (c) Vereditos separados

## Rede A

Comprovado para este host: opção oficial Localhost only persistida, guarda de início, bindings Docker e listeners Windows só em 127.0.0.1/::1 nas portas 54321/54322/54323/54324/54327, loopback IPv4/IPv6 positivo, Ethernet negativo no host e em namespace Docker separado com controle positivo, cleanup sem listeners do laboratório. Firewall não foi a prova. Limites declarados e não executados: segunda máquina física, Internet, host.docker.internal, administrador local do Docker. A prévia visual em :3101 é outro processo, também em loopback, e permaneceu após o stop da pilha.

## Identidade 1A em laboratório

A migration é coerente com o desenho declarado: tabelas private sem grant/policy permissiva; search_path vazio; SECURITY DEFINER nas RPCs 1A; admin_required; marcador Auth employee_portal; perfil Gestão inativo com trigger; unicidade histórica de auth_user_id e índice parcial de funcionário ativo; DTO mínimo sem employee_id de entrada, sem ASO/CPF; helpers Gestão com guarda de portal; audit imutável; revoke SQL idempotente por mesmo motivo. As 194 verificações usam Auth real (signup 422, JWT ES256+JWKS, JWT com sub trocado → 401), fixtures sintéticos .invalid, João/Maria cruzados, 4 Edges servidas (João 403; token banido 401/403), ban 876000h. Não encerro como produto: faltam escritas REST/GraphQL e o ensaio de falha Auth (A-02, A-03).

## Implantação remota

Não recomendada e não autorizada por este parecer. Schemas Data API coincidem (public, graphql_public). A aplicação pré-1A coincide nas classes comparadas. 1A, a Edge de revogação e os corpos novos dos helpers não estão no compartilhado. create-employee remoto continua o caminho antigo.

## Prévia visual 1B

Modo visual: flag própria, dados sintéticos, sem createClient, rotas limitadas a login/inicio/perfil/equipe/obra, selo explícito, ponto só “em desenvolvimento”. Cliente Auth do mesmo arquivo aponta só a 127.0.0.1:54321 e exige outra flag + ANON_KEY do lab. Não vi caminho estático ao projeto remoto. O script iniciar-previa-1b.ps1 é avanço funcional disfarçado de prévia — permanece fora do autorizado.

# 7. (d) Bloqueadores reais versus riscos futuros

## Bloqueiam implantação remota / produto agora

Migration 1A e Edge revoke-portal-account ausentes do compartilhado (A-01). Fluxo Gestão create-employee/admin-invite-user ainda ativa collaborator (A-09). Qualquer uso de RPC de revogação sem a etapa Auth (A-03). Flags de Colaborador ligadas fora do laboratório (A-07).

## Não bloqueiam o encerramento estreito de 1A laboratorial

Web 63/67 (A-06). Tipografia 12px. Deriva replace_rented_equipment (Gestão). AFD/AEJ/ICP/INPI, RIPD, dual control, restore integral, ponto offline (A-14). Segunda máquina física (A-05), desde que o envelope A seja “este host”.

## Riscos futuros a registrar, sem congelar 1A local

Segregação ASO (A-10). Equipe inativa esconde DTO (A-13). delete-employee vs FK (A-12). Contratos outbox/inbox entre Gestão e REP-P. Amenaça interna de admin único no vínculo.

# 8. (e) Provas adicionais — especificação, sem execução

| ID | Prova | Quem / onde | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Matriz REST POST/PATCH/DELETE João/Maria nas 30 tabelas públicas e PATCH profiles.active=true | Lab local, executor novo | 403/42501/0 linhas; trigger portal_account_cannot_be_management_active se o PATCH chegar ao BEFORE |
| P2 | POST /graphql/v1 listando epi_employees { id aso_expiry_date full_name } | Lab + JWT portal | Vazio ou erro de autorização; nenhum ASO |
| P3 | Abortar ban Auth após SQL; ler 502; refresh; retry; motivo distinto | Edge lab com falha injetada | 502 → DTO vazio → refresh ainda 200 ou 400 documentado → retry 200 → refresh 400 |
| P4 | Corpo completo de site_dashboard() de João | Já capturável no lab | Arrays vazios, inclusive employees e alerts |
| P5 | delete-employee admin sobre conta vinculada | Lab | Falha fechada ou pré-revogação; audit intacto |
| P6 | Opcional: sonda de um segundo host físico às cinco portas | LAN | Recusa; só se o envelope A for redefinido |

# 9. Encerramento de 1A em laboratório

Recomendo encerrar 1A em laboratório apenas neste sentido: fundação SQL local + provas Auth/JWT/PostgREST/RPC/Edge de leitura e de revogação feliz + isolamento A neste host foram demonstrados e não foram refutados por caminho concreto João↔Maria ou ASO no DTO/REST. Não recomendo encerrar 1A como produto, como equivalência remota, como suíte Web verde, nem como autorização de 1B funcional.

Condições: (1) responsável confronta este parecer; (2) A-08 corrigido nos documentos vigentes; (3) P1–P3 entram no backlog imediato do laboratório, sem bloquear o carimbo estreito se o responsável aceitar o risco residual documentado; (4) migration/Edge/remoto continuam proibidos; (5) prévia permanece visual.

A decisão final é do responsável após esse confronto e eventuais retestes. Nenhuma publicação ou avanço funcional está autorizado por este parecer.

# 10. Integridade do pacote

MANIFESTO_SHA256.json: created_at 2026-09-26T18:21:20.008Z, head eadd1f8cf9e62b85c4c62b9d2f2b83a970ecf77c, 361 arquivos, secret_scan.matches=0. Recalculei SHA-256 de todos os arquivos extraídos: 361 coincidências, 0 ausentes, 0 divergentes. O próprio manifesto é o único extra. Relatórios 17–27 trazem cabeçalhos alinhados ao 28, exceto o parágrafo final obsoleto de 24 (A-08).